Trabajo histórico — Encuentro 2021 (documento de práctica)

Título: Reducción de tiempos de cambio de formato (SMED) en una línea de envasado de alimentos Autora: M. Benítez — Alimentos del Litoral S.R.L. Presentado en: XXV Encuentro Nacional de Mejora Continua, 2021 (edición virtual).

Resumen

Aplicación de la metodología SMED (Single Minute Exchange of Die) en la línea de envasado N° 3 de una planta de alimentos secos en Paraná, Entre Ríos.

Desarrollo

El equipo filmó y analizó 8 cambios de formato completos. Se clasificaron 46 tareas: 19 resultaron externalizables (podían hacerse con la línea en marcha). Se fabricaron carros preparadores de cambio y se estandarizó la secuencia con instructivos visuales de un solo punto (OPL).

Resultados

•	
      El tiempo de cambio de formato se redujo de 94 minutos a 31 minutos (67% de mejora).

•	
      Se ganaron 2,1 horas productivas por día en promedio.

•	
      La inversión total fue de $ 180.000 (2021) con repago en menos de 4 meses.

Conclusión

La filmación de los cambios fue la herramienta más poderosa: los propios operarios identificaron la mayoría de los desperdicios al verse en video. El proyecto se replicó luego en las líneas 1 y 2.

Documento ficticio generado para práctica de indexación. No corresponde a un trabajo real.